## Slide 1
株式会社 日立製作所
2016/11/28
システム資産運用方法

## Slide 2: 前提CI Tool
Notes: V1からみて、何がうれしいか

## Slide 3
Backlog Ticket Mgt
前提CI Tool
Repository Mgt
環境構築自動化
Build Tool
Test FW
UI Auto Testing
Design/Dev
Test
Release
仮想化
Application FW
CI Mgt
JAVA Library
Lombok
DBMS
Hook
Hook
Dev. Env.
Test. Env.
Check
Out
Build Exec.
Results
Results
Results
Test Exec.
UI Test Exec.
コンテナ仮想
Cobertura
Inspection
Inspection Exec.
Out of Scope
Repository管理、Backlog&Ticket管理、CI管理はGitLabのみで完結させることを前提とする。
ツールを増やせば増やすほど設定や使い方の違いがあるため、ツール自体の管理等が煩雑化し、さらに利用も形骸化されるリスクが高くなる。また、ツール間の連携も困難となる。
逆にGitLabのみで実現させることで、管理や利用の煩雑さを最小限に抑え、TicketとCodeとDocumentの連携をシームレスに行うことを可能とする。

## Slide 4: Scrum Flow
Notes: V1からみて、何がうれしいか

## Slide 5: Retrospective
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint End
Sprint Start
Issue
前回Sprintの振返りと改善計画策定

## Slide 6: Sprint Planning
Backlog #１
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Sprint End
Sprint Start
Select
Repository
Master Branch
Feature Branches
Issue
Old Tag
Product BacklogからSprint Backlogを選択
また、Goalの明確化
変更前の状態に戻せるようTag付けしておく

## Slide 7: Daily Scrum (Ticketing & Branching)
Backlog #１
Ticket #3
Ticket #2
Ticket #1
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Daily Scrum
Sprint End
Sprint Start
Pull
Create
Repository
Master Branch
Feature Branches
Issue
Feature Branch単位にIssue Ticketを作成する。その際、Sprint Backlogとの紐付けも行う。
Issue TicketからFeature Branchを作成する。
※この単位にDocumentやCodeの変更を対で行うようにすることで、DocumentとCodeの乖離を防ぐ

## Slide 8: Daily Scrum (Document Commitment)
Backlog #１
Ticket #3
Ticket #2
Ticket #1
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Daily Scrum
Sprint End
Sprint Start
Update
Repository
Master Branch
Feature Branches
Commit
Issue
Document修正後Commitする
Commitと連動してTicketがUpdateされる

## Slide 9: Daily Scrum (Code commitment)
Backlog #１
Ticket #3
Ticket #2
Ticket #1
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Daily Scrum
Sprint End
Sprint Start
Hook
Update
Repository
Master Branch
Feature Branches
Commit
Issue
Code修正後Commitする。その際、イベントをHookさせて、BuildツールやTester、Inspectionを実行する
Commitと連動してTicketがUpdateされる

## Slide 10: Daily Scrum (Merge to Master Branch)
Backlog #１
Ticket #3
Ticket #2
Ticket #1
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Daily Scrum
Sprint End
Sprint Start
Merge
Hook
Repository
Master Branch
Feature Branches
Push
Issue
Close
MasterにMergeされると、連動してIssue TicketがCloseされる
FeatureからMasterへのMerge Requestを受けて、チェッカーはチェックを行う。
DocumentとCodeの一致確認と、内容のReviewを行い、問題が無ければMerge Requestを受け付けてMergeする

## Slide 11: Sprint Review
Backlog #１
Ticket #3
Ticket #2
Ticket #1
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Daily Scrum
Sprint
Review
Sprint End
Sprint Start
Close
Repository
Master Branch
Feature Branches
Issue
New Tag
BacklogのGoalに達したところでBacklog作業完了とし、Tag付けを行う
Tag付け後BacklogをCloseする

## Slide 12: Scrum flow
Backlog #１
Ticket #3
Ticket #2
Ticket #1
Project Event
Version
CI
Sprint
Retrospective
Sprint
Planning
Daily Scrum
Sprint
Review
Sprint End
Sprint Start
Merge
Pull
Hook
Create
Select
Update
Update
Close
Hook
Repository
Master Branch
Feature Branches
Commit
Commit
Push
Issue
Old Tag
New Tag
Close