## Slide 1: PCS-Reform Test Policy
2017.3.15
Notes: この資料は、インセプションデッキを導入しやすいように
日本的な文言にて記述したひな形です。
赤色の部分を書き換えて、利用できるようになっています。
インセプションデッキについては書籍「アジャイルサムライ」ならびに、Jonathan氏のブログをご覧ください。
http://www.amazon.co.jp/dp/product-description/4274068560
http://agilewarrior.wordpress.com/2010/11/06/the-agile-inception-deck/
当資料の詳細については以下のURLを参照ください。
http://blog.nextscape.net/index.php/research/agile/inceptiondeck

## Slide 2: Contents
Test policy
Test scope
Test pattern policy
Test method
Exit criteria
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 3: 1. Test policy
Basically policy as before
  We hope to guarantee the quality of the converted application by the compare test with the production data
    However, actually, we will use the data is close to the production data obtained from the dedicated environment for acquiring test data
      Basically, the compare test want to use the production data
      But, backup of table data on database is daily only
      Also, I/O data of program unit has not backed up
      Therefore, we are proposing to get test data at the dedicated environment for acquiring test data
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 4: 1. Test policy
New policy from this project
  Test first
    To reduce the reworking risk and cost
  The test is continuously and automatically tested using CI environment
    To reduce the labor of repetitive testing and debug
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 5: 2. Test scope
In the scope
  JOB level compare test (CT)
  Program level compare test (UT)
  Static analysis test by SonarQube
    Check only "Blocker“ & “Critical” of Bugs
    Other items (Vulnerabilities, Code smells, Coverage, Duplications, etc) are treated as reference information
Out of scope <1/2>
  Integration test (ST)
    Because there is no use case or scenario
    Because strict I/F definition with UI and external systems is not considered
  Non-functional (Stress test, Performance test, etc) test
    Because there is no SLA / KPI for each JOB
    Because linguistic differences between COBOL and JAVA are not considered
    Because execution environmental differences are not considered
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 6: 2. Test scope
Out of scope <2/2>
  IS user acceptance test
    Because IS acceptance criteria are not fixed
    Because the person in charge for inspection has not been decided
  BIZ user trial
    Because business users do not participate in this Reform phase
  3rd party’s (Linux, Oracle script, etc) command process test
    Because the quality of these commands is already guaranteed
    Because it can be expected to greatly reduce the capacity of test data
  Test cases where C language source is included
    Because these are the policy of reusing and these quality are already guaranteed
    Because Oracle's native SQL can not be eliminated and CI is difficult
  Test cases when test data cannot be prepared
    Because acquisition of test data is entrusted to AMO and can not be controlled by this project side
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 7: 3. Test pattern policy
Basically, we will prepare one pattern
  Originally, we assumed the preparation of the following pattern, but we abandoned them. Because the DB backup timing and JOB backup timing had not match
    For monthly JOB, the backup data for 3 months
    For weekly JOB, the backup data for 1 month
    For daily JOB, the backup data for 1 week
However, for business-critical JOB (Vital Check JOB [*]), we will prepare multiple patterns (at least 2 patterns)
  We will decide the pattern after consultation with AMO
  If there is a JOB that was discovered based on a problem in the past migration project, it is handled as equivalent to the Vital Check JOB
When the data was large capacity, we will consider division it. In that case, maybe becomes the pattern that will have divided it
[*] JOB adopted in past rollout project
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 8: 3. Test pattern policy
No | JOB-ID | JOB Name
1 | E33CARMAINS005 | Chassis No. allocation (Monthly)
2 | E33CARMAINS014 | Set Local spec
3 | E33CARMAINS015 | Edit Synched production consecutive No.
4 | E40CARMAIND002 | Create "TRANSPORTATION RESULT"
5 | E62CARMAIND005 | Calculate compliance volume
6 | E62CARMAIND007 | Send ACTUAL schedule info (Main)
7 | E62CARMAIND008 | Veh Status processing btw shifts
8 | E62CARMAINS003 | Register Veh Status
9 | E62CARMAINW002 | Status - Create each file
10 | N2DCARMAIND001 | BM-CONV& P/F
11 | N2DCARMAIND016 | G2B INTERFACE DATA NUMBER CHECK
12 | N2DCARMAIND017 | G2B COMMON IFDB UPDATE
13 | N2DCARMAIND018 | G2B BM-CONV' PARAMETER UPDATING THE MAINT-SYMBOLS
14 | N2DCARMAIND019 | G2B CREATING ARRANGEMENT CHANGE FILE
15 | N31CARMAINM018 | E/Iスケジューリング(総枠)
16 | N41CARMAIND001 | Create "RQ-SCH"（No4)
17 | N41CARMAIND006 | LV1 &NO4時間別デイリー部品展開
18 | N41CARMAINS001 | CRT TEMP OF TEMP ACT
19 | N41CARMAINS002 | CHECK PARAM OF REQUIRE PLAN
20 | N41CARMAINS003 | CRT PARAM OF REQUIRE PLAN
21 | N41CARMAINS004 | Create "Requirement plan"
22 | N43CARMAIND002 | CRT PARTS WORK INSTRUCTION (NO4)
23 | N43CARMAINW001 | CRT MST OF PARTS INSTRUCTION(NO3)
24 | N45CARMAIND002 | INSERT OPICS
25 | N45CARMAIND003 | CRT INS DATA OF OPICS DELIVERY PLAN
26 | N45CARMAINM002 | NO.1 出荷 計画メイン
27 | N4BCARLISTD015 | CRT RECOMD DY(NO.4) DELIVE INSTRUCT
28 | N4BCARMAIND006 | LV1 デイリー納入内示（メイン）
29 | N4BCARMAINM024 | CATS部品要求 15ヶ月INF作成(車両)
30 | N4BCARMAINW006 | SLIDE MONTLY DATA VEHICLE STOC CNTRL
31 | N4JIMPMAINS001 | 海外発注 (週間発注)（メイン）
32 | N4JIMPMAINS010 | 週間発注リスト出力（メイン）
33 | N61CARMAIND006 | Update "External line result"
34 | SHICARMAIND002 | BETWEEN OPICS SHIFT CONTROL
Business-critical JOB (Vital Check JOB) list
The JOB of red string does not exist in Thailand PV
鄭州PVで設定した重要JOB定義はCATS2システム用で、現在ご対応されているＴｈａｉのPCS用ではありません。
CATS2とPCSでは機能構成が大きく異なるので、JOBレベルで一対一での対比ができません。
PCS用のバイタル（重要）JOB一覧は存在していないと思いますので、一覧を作成する為には、PCSの有識者（業務も含め）を集めて定義から実施する必要がある為、現状では即答できない状況です。
⇒PCS用のバイタルJOB一覧を作成頂く必要がある
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 9: 4. Test method
Below, work of AMO
  Acquire the input data [* 1] from the production environment
  Register the ① data to a dedicated environment for acquiring test data
  Obtain the before execution data of the target JOB
  Comment out the PID folder remove processing on the target JOB
  Execute the target JOB using the ② data in a dedicated environment for acquiring test data [* 2]
  Obtain output data [* 3] obtained from the target JOB execution result
Below, work of the project
  Prepare test code for JOB and program units
  Incorporate the ④ test code, the ① data, and the ③ data into the CI environment to make it possible to continuously perform automatic testing
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 10: 4. Test method
[*1] The backup data acquired for each JOB according to the following conditions from the production environment
  The backup data of backup JOBs for each JOB
  The pre-backup data before processing
  The DB full backup data acquired in the morning on the same day as the above backup
  When the data was large capacity, we will consider division it
[*2] Reproduce execution in production as much as possible
  Restore the DB full backup data
  Fit system date to backup
  Restore the backup data from the backup JOB
  Restore the advance backup data
[*3] Compare test is difficult for data items that output the date and time. For the reason, target items are excluded from the compare test scope
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。

## Slide 11: 5. Exit criteria
The result of the compare test will be 100%
  However, in cases where it is difficult to test (such as large capacity data testing), consider it separately
    If large capacity data testing, we will consider division of the input data whenever possible, we will effort to approach testable state
    Solutions and due date about other critical issues are clear
The number of “Blocker” & “Critical” of Bugs by SonarQube will be 0
Notes: ◆我われはなぜここにいるのか(Why1)
ここでは、プロジェクトの背景とゴールを記載します。
何故このプロジェクトを立ち上げたいのかを理解し、
プロジェクトが目指すべき方向を理解します。
ステークホルダーや顧客にインタビューを行い、
認識の相違がないことを確認します。